## Slide 1: Zitaterfassung
Projekt der Klasse 12FIAE

## Slide 2: Vorstellung
Lars Baumgarten, Statistisches Bundesamt
Tim Rumrich, Deutsche Börse AG
Pascal Schmotz, Gorji Softwaredesign Int. GmbH

## Slide 3: Gliederung
Problemstellung
  Projektbeschreibung
  -umfeld
  -ziel/-begründung
Planung
  Phasen / Ressourcenplanung
Vorgehen
  Analyse/Entwurf/Implementierung/Abnahme
Fazit
  Soll/Ist, Lessons learned, Ausblick

## Slide 4: Problemstellung

## Slide 5: Problemstellung – Projektbeschreibung
Vier Wahlthemen
Übung für das Abschlussprojekt
Entscheidung für die Zitaterfassung

## Slide 6: Problemstellung – Projektumfeld
Arbeit in der Brühlwiesenschule
Direkter Kontakt zu dem Auftraggeber

## Slide 7: Problemstellung – Projektziel
Erstellung einer digitalen Zitatesammlung
Zentralisiert und komfortabel für die Benutzer
Generalprobe für das Abschlussprojekt

## Slide 8: Problemstellung – Projektbegründung
Wunsch einiger Schüler
Keine vorhandene Anwendung

## Slide 9: Planung

## Slide 10: Planung – Projektphasen
Aufteilung der Aufgaben auf die Projektteilnehmer nach individuellen Stärken
Einteilung der Aufgaben in Projektphasen
Grobschätzung der Phasenzeiten

## Slide 11: Planung – Ressourcenplanung
Erfassung der Kundenvorgaben
Zusammentragen der benötigten Mittel mit Grundlage von Phasenplanung

## Slide 12: Vorgehen

## Slide 13: Vorgehen – Analysephase
Detaillierte Analyse der Problemstellung
Erste Identifizierung von möglichen Problemstellen
Zusammenfassung der Findings im Lastenheft

## Slide 17: Vorgehen – Entwurfsphase
Konzipierung von Mock-Ups, Klassendiagrammen und Datenbankmodell
Auswahl des Architekturmusters
Zusammenfassung im Pflichtenheft

## Slide 18: Vorgehen – Implementierungsphase
Benutzeroberflächen
Backendlogik
Datenbank

## Slide 22: Vorgehen – Abnahmephase
Vorstellung der Anwendung
Reibungsloser Ablauf durch agile Entwicklung

## Slide 23: Fazit

## Slide 24: Fazit – Soll/Ist-Vergleich
Alle verpflichtenden Aufgaben erfüllt
Kann-Kriterium der Votingfunktion nicht implementiert, aber Erweiterung gut möglich

## Slide 25: Fazit – Lessons Learned
Datenbankverbindungen über vorgefertigte Tools regeln
Keine Planung lässt sich perfekt einhalten

## Slide 26: Fazit – Ausblick
Votingfunktion implementierbar/erweiterbar
Umsetzung als Webanwendung

## Slide 27: Schüss!